Załącznik Nr 6a

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 35 922 m2, polegające na:

a) mechanicznym lub ręcznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach, o szerokości min. 2,0 m, przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) zrębkowaniu wyciętych gałęzi i krzaków, które należy równomiernie rozrzucić lub wywieźć,

c) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 35.922 m2 krzaków na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

- wycinka - od dnia zawarcia umowy do 30 marca 2012 r.

- zrębkowanie i uprzątnięcie terenu – do dnia 15 kwietnia 2012r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wykaszaniem traw w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość robocza w [m] | Szacunkowa pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1356Z | Gryfino – Linie | 2,0 | 11 752 |
| 2 | 1357Z | Stare Brynki - Chlebowo | 2,0 | 4 430 |
| 3 | 1363Z | Steklno – Zaborze, Zaborze - Babinek | 2,0 | 5.324 |
| 4 | 1363Z | Steklno – Czarnówko - Pacholęta | 2,0 | 6.828 |
| 5 | 1366Z | Osuch - Mielenko Gryfińskie | 2,0 | 3.118 |
| 6 | 1372Z | Lubanowo – Sosnowo | 2,0 | 4 470 |
| suma |  |  |  | 35 922 m2 |