Załącznik Nr 6a

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 82 736,5 m2, polegające na:

a) mechanicznym lub ręcznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach, o szerokości min. 2,0 m, przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) zrębkowaniu wyciętych gałęzi i krzaków, które należy równomiernie rozrzucić lub wywieźć,

c) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 82 736,5 m2 krzaków na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

- wycinka - od dnia zawarcia umowy do 30 marca 2013 r.

- zrębkowanie i uprzątnięcie terenu – do dnia 15 kwietnia 2013r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wykaszaniem traw w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość robocza w [m] | Szacunkowa pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1353Z | Stare Czarnowo - Dobropole | 2,0 | 7 828 |
| 2 | 1357Z | Daleszewo - Stare Brynki - Chlebowo | 2,0 | 9 000 |
| 3 | 1361Z | Czepino – Żabnica - Daleszewo | 2,0 | 1 416 |
| 4 | 1363Z | Steklno – Czarnówko – Pacholęta -Marwice | 2,0 | 8 976 |
| 5 | 1374Z | Baniewice - Grzybno | 2,5 | 21 027,5 |
| 6 | 1375Z | Swobnica – granica powiatu | 2,0 | 7 770 |
| 7 | 1376Z | Swobnica – Górnowo - Piaseczno | 2,0 | 14 236 |
| 8 | 1383Z | DK31 - Krzywin | 2,0 | 4 180 |
| 9 | 1383Z | DK31 - Rynica | 2,0 | 2 338 |
| 10 | 1384Z | DW122 w m. Wilcze - Żelechowo | 2,5 | 5 965 |
| suma |  |  |  | 82 736,5 m2 |