UMOWA Nr …../RI/13

zawarta w dniu     kwietnia 2013r. pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie 74-100 przy ul. Sprzymierzonych 4

NIP  858-15-63-280  Regon 811683965 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1.   ………………………………………

2.   ………………………………………

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………

zwanym z treści umowy Wykonawcą

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego” zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zawarta została Umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne                      w przedmiocie opracowania w formie tekstowej i graficznej projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”, zwanego dalej Planem Transportowym.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania Plan Transportowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załącznikach, których postanowienia są wiążące dla stron niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich materiałów i danych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz do pokrycia wszelkich koniecznych kosztów związanych       z ich pozyskaniem oraz przeprowadzeniem badań ankietowych. Na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić akty prawa miejscowego, regulacje prawne krajowe i wspólnotowe, obowiązujące na dzień przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu dostosowania dokumentacji do zgodności z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.              o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w sposób rzetelny, jasny i czytelny, przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonane opracowania muszą odpowiadać wymogom z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ludzki do wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy. Wykonawca oświadcza również, że spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest Powiat Gryfiński NIP 858-15-63-280.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 2

Termin oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się w czterech etapach:

  - I etap – wykonanie prac zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Etap I: Charakterystyka, ocena i badanie rynku” w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

  - II etap – wykonanie prac zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Etap II: Prognoza i analiza badań” w terminie 4 tygodni od  dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru etapu I.

  - III etap – wykonanie prac zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Etap III: Wykonanie opracowania głównego” w terminie 8 tygodni od  dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru etapu II.

  - IV etap - wykonanie prac zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Etap IV: Konsultacje społeczne, uchwalenie planu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2014 roku.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pierwszego spotkania z Zamawiającym nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy celem uzgodnienia kwestii związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w tym. m.in. uzgodnienia terminów wykonania poszczególnych etapów zamówienia.

- Dokonanie odbioru etapów I, II, III Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Częściowego podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Dokonanie odbioru całości Przedmiotu Umowy po przeprowadzeniu przez Wykonawcę konsultacji społecznych i uchwaleniu Planu Transportowego przez Radę Powiatu w Gryfinie, zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Datą wykonania Umowy jest data podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Odbioru Końcowego powinny być opatrzone datą oraz zaopatrzone w następujące oświadczenia: pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przekazana dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami        i normami oraz zgodnie z dostępną wiedzą techniczną, pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie zupełnym, a mianowicie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy.

- Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Odbioru Końcowego podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada pełną licencję na oprogramowanie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania posiadającego ograniczone możliwości (wersje studenckie lub demo). Przedmiot Umowy musi być sporządzony w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość późniejszej edycji                      i rozbudowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje, swoich pracowników oraz osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego przedstawienia Zamawiającemu danych podwykonawców oraz poinformowania go o zakresie prac jaki powierzono podwykonawcom.

- Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich istotnych problemach w realizacji Umowy, których mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnienia               w przekazaniu Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę prac, do których wykonania Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej Umowy, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że nie zwalnia to Wykonawcy od realizacji Przedmiotu Umowy opisanego w Umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu realizacji danego etapu umowy w sytuacji wystąpienia siły wyższej – definiowanej jako istotne zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie świadczonych usług.

- W Planie Transportowym i prezentacji multimedialnej Wykonawca powinien umieścić oznaczenie docelowego ich właściciela – nazwę Powiat Gryfiński. Na opracowaniu graficznym Planu Transportowego, stronie tytułowej wersji tekstowej Planu Transportowego oraz slajdzie tytułowym prezentacji należy umieścić herb Powiatu Gryfińskiego oraz nazwę Powiat Gryfiński.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy kserokopie wszystkich zezwoleń wraz z rozkładami jazdy na linie, na które zezwolenia wydał Starosta Gryfiński oraz materiały dotyczące dotychczasowego wywiązywania się przewoźników z realizacji posiadanych zezwoleń.

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia na pisemną prośbę Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wykonuje na jego rzecz Przedmiot Umowy w celu umożliwienia pozyskania niezbędnych materiałów oraz danych od jednostek administracyjnych, urzędów i instytucji.

- Do kontaktów podczas realizacji zamówienia ustala się niżej wymienione osoby:

- ze strony Zamawiającego – .................................

- ze strony Wykonawcy – ......................................

§ 3

Odbiór Przedmiotu Umowy

- Wykonawca dostarczy dokumentację wykonaną w ramach poszczególnych etapów prac Przedmiotu Umowy wraz z Protokołem Odbioru do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru poszczególnych etapów prac Przedmiotu Umowy niezwłocznie po jego przekazaniu przez Wykonawcę, który zakończy się podpisaniem Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, albo zwrotem opracowania z podaniem w Protokole Odbioru przyczyn odmowy odbioru wraz ze wskazaniem terminu usunięcia wad, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 7 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania uwag do przedstawionej dokumentacji wykonanej w ramach poszczególnych etapów prac wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy lub informacji o jej akceptacji, w terminie 7 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Zamawiającemu.

- Po uwzględnieniu wniesionych przez Zamawiającego uwag w wyznaczonym terminie, Wykonawca sporządzi odpowiednio Protokoły Odbioru Częściowego poszczególnych części zamówienia z uwzględnionymi uwagami, dotyczące I, II i III etapu prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a), b) i c) oraz Protokół Odbioru Końcowego, dotyczący odbioru IV etapu prac,            o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt d) i przedłoży Zamawiającemu.

- W przypadku braku uwag ze strony Zamawiającego oraz podpisania Protokołu Odbioru poszczególnych części zamówienia, dana grupa działań zostanie uznana za zrealizowaną.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokołem Odbioru Częściowego wstępne opracowanie wraz z prezentacją, zrealizowane w zakresie I etapu prac, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt a), na który składa się:

- część tekstowa zawierająca opis i charakterystykę istniejącej sieci komunikacyjnej w 3 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach)            i w 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie .doc – z możliwością swobodnej edycji oraz w formacie .pdf) na płycie CD – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,

- część graficzna sieci połączeń drogowych w 3 egz. w postaci drukowanej w kolorze mapy   (w czytelnej grafice technicznej oraz odpowiedniej skali) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),

- wyniki przeprowadzonych analiz i badań rynku w 3 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie .doc i .xls – z możliwością swobodnej edycji oraz w formacie .pdf) na płycie CD – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,

- kompletne i pełne bazy danych odnośnie materiałów i informacji zebranych w trakcie realizacji I etapu zamówienia w szczególności pełną dokumentację z przeprowadzonych badań ankietowych, łącznie z ich wynikami i podsumowaniem w 3 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w 1 egz.           w formie elektronicznej (w formacie .doc i .xls  – z możliwością swobodnej edycji) na płycie CD,

- prezentację multimedialną zawierającą podsumowanie przeprowadzonych analiz i badań rynku, przygotowanej w oparciu o program Microsoft PowerPoint – 1 egz. na płycie CD,

- prezentację multimedialną zawierającą przegląd najważniejszych kwestii podsumowujących I etap zamówienia przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint – 1 egz. na płycie CD.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokołem Odbioru Częściowego pełny raport wstępny wraz z prezentacją multimedialną, zrealizowane w zakresie II etapu prac, o którym mowa          w § 2 ust. 1 pkt b), na który składa się:

- raport wstępny w 7 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie .doc –                     z możliwością swobodnej edycji oraz w formacie .pdf) na płycie CD – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,

- część graficzna sieci komunikacyjnej Powiatu Gryfińskiego, o której mowa w Przedmiocie Zamówienia w 3 egz. w postaci drukowanej w kolorze mapy (w czytelnej grafice technicznej oraz odpowiedniej skali) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),

- kompletne i pełne bazy danych odnośnie materiałów i informacji zebranych w trakcie realizacji II etapu zamówienia w 3 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie .doc – z możliwością swobodnej edycji) na płycie CD,

- prezentacja multimedialną, zawierającą przegląd najważniejszych kwestii podsumowujących II etap zamówienia, przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint – 1 egz. na płycie CD.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokołem Odbioru Częściowego pełny projekt Planu Transportowego wraz z prezentacją multimedialną, zrealizowane w zakresie III etapu prac,         o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt c), na który składa się:

- projekt Planu Transportowego w formie tekstowej w 7 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie .doc – z możliwością swobodnej edycji oraz w formacie .pdf) na płycie CD – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,

- projekt Planu Transportowego w formie graficznej w 3 egz. w postaci drukowanej w kolorze mapy i w 1 egz. w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),

- prezentację multimedialną, zawierającą przegląd najważniejszych kwestii zawartych             w Planie Transportowym, przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint – 1 egz. na płycie CD.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokołem Odbioru Końcowego Plan Transportowy zrealizowany w zakresie IV etapu prac, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt d) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2014 roku:

- ostateczną wersję Planu Transportowego (zatwierdzoną przez Radę Powiatu w Gryfinie)    w formie tekstowej w 3 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie .doc –                     z możliwością swobodnej edycji oraz w formacie .pdf) na płycie CD – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,

- ostateczną wersję Planu Transportowego (zatwierdzoną przez Radę Powiatu w Gryfinie)    w formie graficznej w 3 egz. w postaci drukowanej w kolorze mapy i w 1 egz. w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),

- zbiorcze zestawienie opinii i uwag zgłoszonych do projektu Planu Transportowego w trakcie konsultacji społecznych w 2 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie .doc –                    z możliwością swobodnej edycji) na płycie CD,

- prezentację multimedialną (uwzględniającą zmiany naniesione w trakcie konsultacji społecznych), zawierającą przegląd najważniejszych kwestii zawartych w Planie Transportowym przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint – 1 egz. na płycie CD.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokości: ....................... zł brutto (słownie: ................... złotych), w tym należny podatek VAT, zgodnie    z ofertą z dnia ………..

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 1.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny wartości Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach:

- I transza – 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 (na zakończenie II etapu prac, o którym mowa w § 3 ust. 7), na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego,

- II transza – 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 (na zakończenie III etapu prac, o którym mowa w § 3 ust. 8), na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego,

- III transza – 60% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po podpisaniu Protokołu Obioru Końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 (na zakończenie IV etapu prac, o którym mowa w § 3 ust. 9), na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców, Wykonawca przed upływem terminów zapłaty poszczególnych etapów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej oświadczenia każdego      z podwykonawców, który brał udział w realizacji Przedmiotu Umowy, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania Wykonawcy wobec nich zostały uregulowane i nie wnoszą żadnych roszczeń w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- W przypadku niedostarczenia oświadczenia o którym mowa w ust. 6 Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy należności i nie poniesie z tego tytułu konsekwencji.

- Za dzień zapłaty poszczególnych transz wynagrodzenia uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

- Faktura VAT powinna być wystawiona na: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. ...................... (słownie: ..................).

- Zabezpieczenie należy wnieść w pieniądzu (złoty polski) przelewem  na rachunek Zamawiającego nr…………………. z dopiskiem – zabezpieczenie na wykonanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego.

- Zabezpieczenie należy wnieść nie później niż w dniu podpisania umowy – na potwierdzenie należy dostarczyć dowód wpłaty.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

a) 	70 % wartości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego,

b)	30 % wartości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie terminu rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za dzień zwrotu zabezpieczenia ustala się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2, 3 oraz § 7 ust. 1 pkt. b), zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na sfinansowanie zgodnego z Umową wykonania prac i na pokrycie roszczeń          z tytułu rękojmi za wykonane prace. Nie ogranicza to możliwości egzekwowania kar umownych, o których mowa w § 7 Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dokumentację, będącą Przedmiotem Umowy licząc od dnia wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 5.

- Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi na jaki udzielona zostaje gwarancja             i wynosi 12 miesięcy od dnia wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 5.

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł. Winna ona być uzupełniana    w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowania lub inna należność).

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody ubezpieczeń zapewniające jej ciągłość.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości           o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub opóźnia się z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentacji przez okres dłuższy niż 30 dni od terminów, o których mowa       w § 2 ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku ogłoszenia upadłości, wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub zajęcia składników majątkowych Wykonawcy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy w wysokości ustalonej na podstawie uzgodnionej przez strony oceny zaawansowania prac. Wykonana do tego momentu dokumentacja zostaje przekazana Zamawiającemu.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający zażąda, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej                         w następujących przypadkach:

- w razie opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony po terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt a), b), c) i d),

- w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kara ta będzie naliczania niezależnie od kary za opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 7 ust 1 pkt a Umowy.

- w razie opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia ewentualnych kar umownych w terminie 21 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

  - Od nieterminowej zapłaty Zamawiający nalicza odsetki jak od zaległości podatkowych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności wynikających z faktur.

  - W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody, strony Umowy mogą dochodzić odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8

Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego     o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, całość autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, na który składają się elementy wymienione w § 3 ust. 6, 7, 8 i 9 bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, na wszystkich polach eksploatacji, w tym również na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawierania umowy, w tym w szczególności:

- trwałe kopiowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, udostępnianie, rozpowszechnianie Planu Transportowego (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej – jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

- trwałe kopiowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, udostępnianie, rozpowszechnianie Planu Transportowego (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej w postaci cyfrowego zapisu opracowania, zarówno poprzez umieszczenie opracowania – bądź poszczególnych jego części – jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych      (w szczególności na CDR, DVD czy poprzez wprowadzenie do pamięci komputera),

- udostępnianie Planu Transportowego (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych,                    w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym,

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Planie transportowym (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej                    z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

- rozpowszechnianie Planu Transportowego (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej lub ich kopii zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- prawo do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno     w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie, kompletne i pełne bazy danych odnośnie materiałów i informacji zebranych w trakcie i na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności pełną dokumentację z przeprowadzonych badań ankietowych, łącznie z ich wynikami i podsumowaniem.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego       o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, całość autorskich praw majątkowych do baz danych,           o których mowa § 8 ust. 2 niniejszej Umowy, bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości,           w ramach wynagrodzenia określonego przedmiotową Umową, na wszystkich polach eksploatacji.

  - W przypadku wykonania przez podwykonawców któregokolwiek z elementów składowych Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, które przenosi na Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy autorskich praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że nie wykorzysta otrzymanych od Zamawiającego materiałów oraz opracowanej na ich podstawie dokumentacji w celu innym, niż określono w Umowie, oraz że nie udostępni ich osobom trzecim.

  - Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Planu Transportowego (w formie tekstowej i graficznej), baz danych oraz prezentacji multimedialnych mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wykonanego Planu Transportowego (w formie tekstowej i graficznej), baz danych i prezentacji multimedialnych.

§ 9

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy, w tym przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.  Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz postanowienia zawarte                   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszelkie doręczenia pism i oświadczeń pomiędzy stronami w wykonaniu niniejszej Umowy będą dokonywane na adresy wskazane w niniejszej Umowie.

- Strony umowy zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów mogących powstać w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W każdym przypadku zaistnienia sporu dotyczącego realizacji niniejszej Umowy lub wynikłego na tle jej wykonywania, Strona powinna w terminie do 7 dni poinformować na piśmie drugą Stronę  o swoim stanowisku co do istoty sporu i przedstawić propozycje jego rozwiązania.

- Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego tj. Powiatu Gryfińskiego.

- Zabrania się wprowadzania istotnych zmian do postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wprowadzenie pozostałych zmian do postanowień niniejszej Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

...............................	.................................

...............................	.................................