Załącznik Nr 7

do SIWZ remont drogi  Troszyn

Przedmiar robót

| Lp. | Nr spec.techn | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.31.41-9. |  |  |  |  |  |
|  | D-05.03.05 D-04.08.00 | ZADANIE : Droga nr 1415Z na odcinku: przejście przez m.Troszyn o długość remontowanego odcinka drogi 940 m; szer. jezdni 5,00 – 6,00m |  |  |  |  |
|  |  | 1. obustronne odkrycie krawędzi jezdni | m2 | 1.595 |  |  |
|  |  | 2. oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 5.264 |  |  |
|  |  | 3. frezowanie nawierzchni jezdni grubości 3 cm | m2 | 1.585 |  |  |
|  |  | 4. skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | m2 | 5.264 |  |  |
|  |  | 5. ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu ( 100 kg/m2) z transportem na miejsce wbudowania | m2 | 5.264 |  |  |
|  |  | 6. obustronne plantowanie i uzupełnienie poboczy na szerokości 1m; i pow. 2.390m2 | ryczałt | 1 |  |  |
|  |  | 7. regulacja pionowa 6 szt. wpustów ulicznych | ryczałt | 1 |  |  |
|  |  | 8. montaż wpustu ulicznego wraz z osadnikiem + 8 mb rurociągu fi 150 | ryczałt | 1 |  |  |
|  |  | RAZEM ZADANIE : | x | x | x |  |

Słownie brutto: …………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………….. złotych.

………………………………………………….

podpis oferenta

………………………, dnia …………………..