Załącznik Nr 6a

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 48 182 m2, polegające na:

a) mechanicznym lub ręcznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach, o szerokości min. 2,0 - 2,5 m, przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) zrębkowaniu wyciętych gałęzi i krzaków, które należy równomiernie rozrzucić lub wywieźć,

c) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 48 182 m2 krzaków na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

- wycinka - od dnia zawarcia umowy do 30 marca 2014 r.

- zrębkowanie i uprzątnięcie terenu – do dnia 15 kwietnia 2014r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wykaszaniem traw w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość robocza w [m] | Szacunkowa pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1352Z | Wełtyń – Gajki | 2,0 | 5 104 |
| 2 | 1360Z | Steklno – Babinek | 2,0 | 4 890 |
| 3 | 1364Z | Drzenin – Sobieradz – Chwarstnica | 2,5 | 8 648 |
| 4 | 1367Z | Szczawno – Bartkowo | 2,5 | 3 330 |
| 5 | 1351Z | Gardno – Pyrzyce (granica powiatu) | 2,5 | 10 690 |
| 6 | 1381Z | Widuchowa – Lubanowo | 2,5 | 15 520 |
| suma |  |  |  | 48 182 m2 |