### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016                i 2016/2017 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań”

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT GRYFIŃSKI

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Część I

#### INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński

Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Telefon: (91) 404 50 00, fax (91) 416 30 02

NIP: 858-15-63-280, REGON 811683985

www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl

### Część II

### TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013 r., poz. 231), o wartości powyżej 30.000 euro.

Część III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017 z podziałem na zadania:

zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo,

zadanie Nr II-  miasto i gmina Gryfino,

zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa,

zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój,

zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice

W zakres usług zimowego utrzymania dróg wchodzi:

- likwidacja skutków zimy poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;

- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;

- dysponowanie materiałami do zimowego utrzymania dróg w ilości zapewniającej nieprzerwaną realizację usługi;

- pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac wg ustalonego z Zamawiającym wzoru.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy zimowym utrzymaniu dróg. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.

Po każdym sezonie zimowym należy dokonać sprzątania jezdni wzdłuż krawężników z nadmiaru środków użytych do posypywania.

Wspólny Słownik Zamówień 	CPV - 90620000-9 	Usługi odśnieżania

CPV - 90630000-2 	Usługi usuwania oblodzeń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 na każde zadanie oddzielnie do SIWZ.

### Część IV

### OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na zadania od I do V.

### Część V

### TERMINY PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie do ….. dni od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie faktury VAT za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć zestawienie miesięczne wykonanych robót oraz kopie kart drogowych.

### Część VI

### PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podanie przez wykonawcę nazw (firm), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy. Wykonawca winien wskazać w ofercie przewidywany do powierzenia podwykonawcom zakres i wartość prac wg załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku nie załączenia przez Wykonawcę w/w załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiot zamówienia siłami własnymi. Warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia opisane zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy– załącznik nr 6 do SIWZ.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

### Część VII

### INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia              29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### Część VIII

### OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

### Część IX

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2017 r.

Pierwszy okres zimowy: od 1 listopada 2015r. do 31 marca 2016r.

Drugi okres zimowy:      od 1 listopada 2016r. do 31 marca 2017r.

### Część X

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Spełniają przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

- Spełniają warunki niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

Część XI

DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ (oddzielnie na każde wybrane zadanie).

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1                          i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ).

1.3. Oświadczenie o grupie kapitałowej - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa           w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie  z zał. nr 3 do SIWZ).

1.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.5  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega             z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż                3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu             o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.7  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału             w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.8  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.9  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.10 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ze wskazaniem osoby do kontaktów), wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ).

1.11 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi, urządzeń oraz materiału w postaci mieszanki piaskowo-solnej, jakimi dysponuje Wykonawca  (zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ),  w postaci minimum:

  - rozsypywarki materiału sypkiego (co najmniej 1 szt. na jedną gminę) zamontowane na pojazdach samochodowych, nie dopuszcza się użycia rozsypywarek ciąganych przez ciągniki;

  - nośnika pługów średnich – pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy (co najmniej 1 szt. na jedną gminę);

  - zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania;

  - mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 4 : 1 w ilości zapewniającej ciągłą realizację usług.

W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1.10 i 1.11 będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wraz z ofertą winien złożyć: dokumenty określające faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia, sposób ich wykorzystania oraz zakres i formę udostępniania zasobów, okres jakiego to zobowiązanie dotyczy, charakter stosunku, jaki będzie go łączył z innym podmiotem (umowa, porozumienie itp.).

W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego piasku i soli oraz odebrania (w terminie maksymalnie do 14 dni od podpisania umowy) na własny koszt i przewiezienia na własny plac składowy. Zamawiający za sprzedaż piasku i soli wystawi fakturę sprzedaży z terminem płatności do 30 dni.

Wykonawca zapewnia plac składowy do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg.

W poniższej tabeli wykazano ilości, ceny netto oraz wykonawców, u których Zamawiający przechowuje materiał:

| Lp. | Wykonawca robót | Piasek Mg | Cena za piasek zł/Mg | Sól Mg | Cena za sól zł/Mg | Wartość netto | Wartość brutto | Miejsce składowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługi Budowlane – Ambroziak Jan z/s w Gardnie | 74,28 | 16,80 | 8,11 | 270,00 | 3 437,60 | 4 228,25 | GARDNO |
| 2. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s Gryfino | 116,46 | 14,40 | 30,80 |  | 9 993,02 | 12 291,42 | PUK GRYFINO |
| 3. | Spółdzielnia Kółek Rolnych z/s w Chojnie | 173,13 | 11,00 | 32,84 |  | 10 771,23 | 13 248,61 | PLAC CHOJNA LOTNISKO |
| 4. | Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z/s Trzcińsko-Zdrój | 160,64 | 11,40 | 48,12 |  | 14 823,70 | 18 233,15 | PLAC ROL-BUD TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |
| 5. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska z/s Mieszkowice | 50,52 | 12,50 | 16,04 |  | 4 962,30 | 6 103,63 | PLAC UL. MŁYNARSKA W MIESZKOWICACH |
| 6. | Usługi Warsztatowe – Tadeusz Łyczakowski z/s Dolsko | 244,41 | 10,00 | 38,25 |  | 12 771,60 | 15 709,07 | PLAC W MORYNIU |

W przypadku:

Zadania Nr I: należy odkupić materiał przechowywany na placu w Gardnie

Zadania Nr II: należy odkupić materiał przechowywany na placu PUK-u w Gryfinie

Zadania Nr III: należy odkupić materiał przechowywany na placu w Chojnie lotnisko

Zadania Nr IV: należy odkupić materiał przechowywany na placu ROL-BUD-u w Trzcińsko-Zdroju

Zadania Nr V: należy odkupić materiał przechowywany na placu na ul. Młynarskiej w Mieszkowicach i w Moryniu.

1.12 Posiadają doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg publicznych. Jako potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług zimowego utrzymania dróg przynajmniej przez 2 okresy zimowe, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

1.13 Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony                               od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych.

1.14 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI pkt 1.4-1.6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,            w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie           w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

A zamiast dokumentu określonego w pkt 1.7, 1.9 wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu           i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia               i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.2-1.9) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika               z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej)

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

- warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie, (dokumenty wymienione w ppkt. 1.10 -1.11) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

- pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego                 z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

4. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu poprzez dostarczenie ważnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wypełnione załączniki od nr 1-7.

5. Wykonawca winien wykazać, że posiada możliwości zmagazynowania materiałów uszarstniających i soli niezbędnej do zwalczania śliskości na oferowany teren przez okres min. 1-go m-ca lub mieć zapewniony dostęp do magazynu na korzystanie ze zgromadzonego materiału. Przy czym materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku i odpowiadać wymogom zawartym         w przekazanych Wykonawcom Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonym do SIWZ.

6. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem sprzętowym (lub ma zapewniony do niego dostęp przez dzierżawę, wynajem, kupno lub inny sposób), z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów udostępniających sprzęt, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia gwarantujący wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Część XII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a)   na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

b)   na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

c)   na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie.

- Zapytania można kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod Nr (91) 4045000 wew. 247. Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej.

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian.

- W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Pan Arkadiusz Durma – tel. (91) 4045000 wew. 258.

Część XIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium. W przypadku złożenia oferty należy wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na każde zadanie odrębnie. Wadium zostanie uznane za wniesione jeżeli wpłynie na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

1.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym                        że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada          2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium w pieniądzu wpłacać należy na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 – BGŻ nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850. Dokument przelewu należy opisać: „Wadium na przetarg – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – zadanie nr …...”

Kopie przelewu należy załączyć do oferty!

  - Wadium w formach wymienionych w pkt 1.2 lit b) – e)  należy dołączyć w formie oryginałów.

Poręczenia instytucji kredytowych i gwarancje ubezpieczeniowe obejmować winny czas związania Wykonawcy ofertą            i być wystawione według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (w przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona będzie na innym druku, powinna zawierać ujęte we wzorze informacje - przy czym Zamawiający zaznacza że winna być bezwarunkowa np. poświadczenie zgodności podpisów w wezwaniu do jej zapłaty nie może być np. notarialne – Zamawiający dopuszcza poświadczenie przez radcę prawnego).

  - Oferta, która nie będzie zabezpieczona jedną z ww. form wniesienia wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną!

  - Zamawiający wyklucza wadium w postaci akcji dopuszczanych do publicznego obrotu i notowań giełdowych oraz weksli.

2. Utrata wadium.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych utracić wadium na rzecz Zamawiającego może wyłącznie ten Wykonawca, który na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego oraz Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Część XIV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

Część XV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Ofertę należy przygotować według zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem,       na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie                 ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

  - Oferta powinna zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- nazwę i numer rachunku bankowego Wykonawcy,

- nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy  (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)

- wymagany termin/ okres realizacji,

- ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego (cyfrowo i słownie) – cena (w tym podatek VAT ) wyliczona na podstawie tabeli przedstawionej w formularzu oferty.

- warunki płatności,

- oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o dysponowaniu mieszanką piasek-sól do zimowego utrzymania dróg, zgodnie z zał. Nr 5

- oświadczenie, że wykonawca przyjmuje do wiadomości iż podane ilości są szacunkowe i nie będzie rościł żadnych roszczeń w przypadku ich niewykorzystania

- oświadczenie, że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ,

- oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 60 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,

- oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,

- oświadczenie, że wzór umowy stanowiący zał. Nr 6 do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń,

- do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

  - Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach  (zewnętrznej i wewnętrznej)

- koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana:

„Oferta na zimowe utrzymanie dróg – NIE OTWIERAĆ przed 15. 10. 2015 r. do godz. 1030”

- koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania koperty wewnętrznej, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana:

„Oferta na zimowe utrzymanie dróg – NIE OTWIERAĆ przed 15.10.2015 r. do godz. 1030” tak jak zewnętrzna.

- Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - O ile w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zm.) oraz w zakresie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013 r., poz. 231),

- Inne informacje:

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy,

  - Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych,

  - Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na dane zadanie. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,

  - Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego  i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego,

  - Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych        w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych,

  - Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych,

  - Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ,

  - Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część XVI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2015 r. do godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2015 r. o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy       ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro)

Część XVII

KOMISJA PRZETARGOWA

- Oceny oferty dokona specjalnie w tym celu powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa

- W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „ZMIANA” i „WYCOFANE”

- Zmiana i wycofanie ofert:

  - Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

  - Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. 3.1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym, że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać do niej zmian po upływie terminu składania ofert

- Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę Wykonawcy, adres, cenę ofertową, okres gwarancji i warunki płatności odnotowując ten fakt w protokole.

- Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich pisemny wniosek) przesłane zostaną dane odnotowane w protokole.

- Oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną odesłane bez otwierania koperty zewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Odrzucenie oferty. Oferta może zostać przez Komisję Przetargową odrzucona z powodu stwierdzenia choćby jednego z uchybień i odstępstw od postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SIWZ, takich jak:

- nie złożenie wymaganych oświadczeń lub nie spełnienie innych wymagań określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, SIWZ .

- oferta oraz załączone dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż język polski,

- cena została podana w walucie obcej,

- dokumenty ofertowe zostały sporządzone wg wzorów niezgodnych z załączonymi do SIWZ,

- ten sam podmiot złożył więcej niż jedną ofertę,

- oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy            w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- oferta jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ

- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Część XVIII

KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę, tj.: przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. cena – waga kryterium:  95%

b. termin płatności (minimalny: 14 dni, maksymalny: 30 dni) – waga kryterium:  5%

Ad. a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

Cena oferowana minimalna brutto

C =   ------------------------------------------     x 100 pkt x 95%

Cena oferowana oferty brutto

Ad. b). W kryterium najdłuższy termin płatności zostanie zastosowany wzór:

Termin płatności określony w ofercie badanej

T =   -------------------------------------------------------       x 100 pkt x 5%

Najdłuższy zaoferowany termin płatności

Liczba punktów uzyskana przez każdą ofertę = C+T

- Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 95 punktów) oraz termin płatności (maksymalnie 5 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów).

- Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są stałe i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

5.  Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,               w szczególności w zakresie:

Oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.z 2002r. Nr 200,poz. 1679 z późn.zm.), pomocy publicznej udzielonej n podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

6.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty              o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87, dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

8.    Zamawiający poprawi w ofercie

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

9.  Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.

10. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę        najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz Ustawy, która uzyska  największą ilość punktów.

11. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

CZĘŚĆ XIX

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia                    na poszczególnych zadaniach wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań Specyfikacji Technicznych i zapisów niniejszej SIWZ, a także doświadczenia zawodowego wykonawcy.

Ceny w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty, w tym przede wszystkim:

- cenę zakupu paliwa i olejów do sprzętu;

- cenę zakupu materiałów (mieszanki piaskowo-solnej);

- cenę pracy sprzętu;

- amortyzację sprzętu;

- wynagrodzenie operatorów i kierowców sprzętu;

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

- Rozliczenie usług będzie następować w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie miesięczne. Sposób rozliczenia wykonawcy z zamawiającym zawarty został w istotnych postanowieniach umowy.

Część XX

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

- Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie internetowej oraz                w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1 lit.a, ustawy  z dnia                 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

### Część XXI

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ XXII

ZMIANA UMOWY

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie              w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

a) ww. zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą zwiększać wysokości wynagrodzenia,

b) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,

c) zmiany tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,

d) zmiana stawki podatku VAT,

e) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia umowy na kolejny sezon zimowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych ze względu na oszczędności spowodowane łagodną zimą.

f) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia umowy w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wykorzystanie środków finansowych.

2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

Część XXIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Część XXIV

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz oferty (na każde zadanie oddzielnie)		             			- Zał. 	Nr 1 (I-V zadań)

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy			- Zał.	Nr 2

- Oświadczenie o grupie kapitałowej						- Zał.    	Nr 3

- Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia			- Zał. 	Nr 4

- Wykaz sprzętu i materiałów							- Zał. 	Nr 5

- Wzór umowy 								- Zał.	Nr 6

- Wykaz Podwykonawców							- Zał.	Nr 7

- Opis przedmiotu zamówienia 	(na każde zadanie oddzielnie)			- Zał. 	Nr 8 (I-V zadań)

9.     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne						- Zał.      Nr 9

10.  Wzór gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej					- Zał. 	Nr 10

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 2

do SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2015-2017

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 i ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................

.........................................................................................................................

nr telefonu:         ..........................................................................................................................

nr faksu:	      .........................................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

oraz

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie             art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................................

(Podpisano: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

Pieczęć adresowa oferenta

do SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2015-2017

...................................

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................

…………...................................................................................................

Adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................

…...............................................................................................................

Oświadczam, że:

1)* Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 j.t.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

2)* Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 j.t.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………....

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………

……………………                                          ………………………………………

miejscowość i data                                            czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienna osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania

Wykonawcy

*UWAGA:

W przypadku, gdy wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2).

W przypadku, gdy wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1) oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 4

do SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2015-2017

WYKAZ PERSONELU

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017, zadanie nr  ....................................... miasto/gminy ....................................

| Lp. | Stanowisko (funkcje) | Nazwisko i Imię | Nr uprawnień Zawodowych i zakres | Staż pracy ogółem | Przebieg pracy zawodowej z podaniem funkcji | Podstawa dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osoba odpowiedzialna za prowadzenie zud do kontaktu/ dyżurny |  |  |  |  |  |
| 2. | Pracownicy: ............................... ............................... ............................... ............................ | .............................................. ............................................... ............................................... ............................................... | ..................... ...................... ...................... ....................... | ................. ................. ................. ................. | .................... .................... .................... .................... | …………….. …………….. …………….. ……………… |

......................................................, dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 5

do SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2015-2017

## WYKAZ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW

Składając ofertę w przetargu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/201, zadanie nr  ....................................... miasto/gminy ....................................

oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu              i materiałem tj. mieszanką piasek – sól  :

I. Sprzęt

| Wyszczególnienie (typ, model) | Ilość sztuk | Nazwa producenta | Wydajność | Rok produkcji | Forma władania1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!  .

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie sprzętu tj. dowód rejestracyjny lub inny dokument świadczący o dysponowaniu sprzętem (dokumentacja fotograficzna, umowa najmu lub inne).

# II. Materiały

| Lp. | Rodzaj materiału | Dostępność do materiału | Ilość /Mg/ | Uwagi; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

Materiał, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego należy traktować jako materiał, którym dysponuje Wykonawca.

................................ dnia..............................                                .........................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 6

do SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2015-2017

UMOWA Nr ………….    PROJEKT

zawarta w dniu ………….. 2015 roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 		- Starosta

2. Jerzy Miler 			- Wicestarosta

zwanym  dalej  Zamawiającym,

a

……...………………………………………………………………………………………………….,       w imieniu którego działa:

…………………………………	- …………………………….,

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zawarta zostaje z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) na wykonanie zamówienia  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017, zadanie Nr …… miasto/gmina ………………………………………,

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017, zadanie Nr …… miasto/gmina ………………………………………, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę Ofertą, która wraz ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jest integralną częścią umowy.

W ramach wykonywanej usługi zimowego utrzymania Wykonawca wykonywać będzie:

a) odśnieżenie dróg na terenie gminy…… zadanie nr …..;

b) zwalczanie śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg;

c) zapewnienie we własnym zakresie stałej obsługi naprawczo-remontowej dla maszyn i środków transportu

d) zakup i przygotowanie we własnym zakresie mieszanki piaskowo-solnej;

e) załadunek materiału na piaskarki.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy wg poniższych stawek netto (bez podatku VAT):

a) uszorstnienie  nawierzchni drogi mieszanką piasek-sól (4:1)                    - ….. zł/km;

b) odśnieżanie nawierzchni jezdni                                                                  - ….. zł/km;

c) uszorstnienie nawierzchni chodników mieszanką piasek-sól (4:1)            - ….. zł/m2;

d) odśnieżanie nawierzchni chodników                                                          - ….. zł/m2;

e) gotowość za 1 miesiąc                                                                                -   ……… zł;

f) praca sprzętu ciężkiego                                                                                -  …  zł/godz.

g) ………………………………………………………….                            ……………..

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, nie przekroczy kwoty…………………….. zł brutto, tj. z podatkiem VAT (słownie: ………………………............................................)

- Do stawek wskazanych w ust. 1, zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług – PKWiU obowiązującą na dzień powstania zobowiązania.

- Wynagrodzenie miesięczne będzie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe wskazane  w ust. 1 oraz ilości rzeczywiście wykonanych usług. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą  podlegały zmianom ani waloryzacji,  natomiast wynagrodzenie brutto podlega zmianie tylko w przypadku    zmiany wysokości  podatku VAT  zaistniałej po dacie zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zawarta w SIWZ jest kompletna  i w pełni wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Jeżeli w miesiącach październiku i kwietniu wystąpią warunki atmosferyczne wymagające użycia sprzętu, wartość usług zostanie ustalona wg cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym w sposób, jak w ust. 1.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową wiążące dla Stron będą zapisy zawarte w:

  - Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017, zadanie Nr …… miasto/gmina ………………………………………,

  - ofercie Wykonawcy.

W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami SIWZ i ofertą Wykonawcy, decydujące znaczenie Strony nadają zapisom SIWZ.

§ 3

  - Strony ustalają, że Wykonawca przedmiot zamówienia wykonywać będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2017 r.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy na kolejny sezon zimowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie Wykonawcy określonych w § 2 ust. 2, ze względu na oszczędności spowodowane łagodną zimą.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia umowy w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wykorzystanie środków finansowych.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 rozliczane będzie miesięcznie na podstawie faktur VAT, do których Wykonawca załączy kopie kart drogowych oraz zestawienie wykonanych usług, zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy ryczałt miesięczny za gotowość w okresie od 01.12.2015r. do 31.03.2016r. oraz od 01.12.2016r. do 31.03.2017r. w wysokości 0,25 % wartości całego zadania.

- Ze względu na brak możliwości określenia dokładnej ilości wyjazdów w celu utrzymania dróg w wymaganych standardach, podane ilości w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 traktuje się, jako ilości szacunkowe.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podane ilości są szacunkowe i nie będzie rościć żądań finansowych w przypadku ich niewykorzystania w całości.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać miesięczne wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego na wystawionej fakturze VAT, w terminie …. dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Fakturę należy wystawiać na:

Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280.

§ 5

- Wykonawca wykonywać będzie prace, o których mowa w §1 wg zgłoszeń Zamawiającego, w których będzie określony zakres i termin wykonania usług.

- Nad prawidłową realizacją usług będzie sprawował nadzór:

ze strony Wykonawcy: Pan ....................................................., tel. kom. ................................, ze strony Zamawiającego: Pan .......................... tel. (91) 404 50 00, kom. ...............................

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

- Przed rozpoczęciem każdego miesiąca, w trakcie realizacji zadania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie osób pełniących dyżur w danym miesiącu, wraz z telefonami kontaktowymi.

§ 6

W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wobec osób trzecich wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego z przepisami bhp, a także nieprawidłowego zabezpieczenia sprzętu, narzędzi.

§ 7

  - Materiał wykorzystywany do zimowego utrzymania zapewnia Wykonawca.

  - Miejsce składowania materiału zapewnia Wykonawca.

  - Wykonawca oświadcza, że materiał który zakupi spełnia wszelkie prawem przewidziane normy techniczne umożliwiające zastosowanie materiału do wykonania zamówienia.

§ 8

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 9

- Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za każdy stwierdzony fakt niewykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie z Umową. Powyższy fakt powinien być potwierdzony pisemną notatką podpisaną ze strony Zamawiającego przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 2 i przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku odmowy podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela, Zamawiający jest uprawniony do odnotowania tego faktu samodzielnie lub wspólnie z przybranym do tego świadkiem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy przez Wykonawcę lub wystąpienia opóźnień w realizacji albo nieprawidłowego i niestarannego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, a oprócz tego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.

- W przypadku wyczerpania środków przewidzianych w § 2 ust. 2 na realizację danego zadania umowa wygasa. Jeżeli jej wygaśnięcie nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, za który przysługuje wynagrodzenie za gotowość, to będzie ono przysługiwało proporcjonalnie do liczby dni, w których Wykonawca realizował usługi.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:			                     	              ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 7

do SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2015-2017

| /pieczęć Wykonawcy/ | ### Zakres robót przewidywany do powierzenia podwykonawcom |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017 na zadanie……………………miasto/gminy…………………..……:

oświadczamy, że niżej wymieniony zakres i wartość robót zostanie wykonany przy udziale podwykonawców:

| Lp. | Części zamówienia – zakresy robót | wartość (brutto) powierzanych usług | % udział(brutto) w cenie oferty |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy