Załącznik Nr 5b

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 47.427 m2 oraz odrosty z 400 szt. drzew – lip , polegające na:

a) mechanicznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach  o szerokości min. 1,0 – 3,0 m,  przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 47.427 m2 krzaków oraz odrosty z 400 szt. drzew – lip na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

- wycinka i uprzątnięcie terenu - od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2016 r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wykaszaniem traw w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość robocza w [m] | Szacunkowa pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1391Z | Chojna-Stoki-Krzymów | 3,0 | 11.049 |
| 2 | 1387Z | Chojna-Lisie Pole | 3,0 | 13.512 |
| 3 | 1401Z | Brwice-Narost | 3,0 | 8.037 |
| 4 | 1384Z | Piaseczno-Stołeczna | 3,0 | 5.958 |
| 5 | 1384Z | Warnice-Smolnica | 1,0 | 1.962 |
| 6 | 1376Z | Piaseczno-Swobnica | 3,0 | 5.547 |
| 7 | 1404Z | Narost-Białęgi | 2,0 | 1.362 |
| 8 | 1386Z | Krajnik Górny-Zatoń Dolna | Odrosty lip | 400 szt. |
| suma |  |  |  | 47.427 |