PROJEKT

Załącznik Nr 7

do SIWZ na remonty cząstkowe dróg

UMOWA  Nr ………………

zawarta w dniu ................... 2017 roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 		- Starosta,

2. Jerzy Miler 			- Wicestarosta,

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

.......................................................................NIP ................................… REGON...................................,

w imieniu której działa:  ........................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r.,            poz. 2164 z późn.zm.) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z wykonywaniem remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 zadanie ……. - gminy: ……………………………………………………………………………………………

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ………..,

- wykaz dróg objętych usługami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zlecone prace zostaną wykonane w terminie do 30 listopada 2017r.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków z tej umowy na osoby trzecie.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy, będzie dysponować sprzętem do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego przystąpi do robót.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót (odcinki dróg objęte umową).

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić rozpoczęcie i zakończenie robót na wskazanych odcinkach dróg.

- Wykonawca w czasie realizacji zadania, po telefonicznym wezwaniu w danym dniu, najpóźniej do godz. 900 przez Zamawiającego na numer telefonu, o którym mowa w § 3 ust.2,  przystępować będzie do robót, uwzględniając warunki pogodowe.  Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do robót, pomimo wezwania Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kar o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a).

- Osobą nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego będzie: ...........……., nr tel. ………...............……

§ 3

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1, 3 i 4.

- zorganizowanie terenu robót, w tym: oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót w obszarze niezbędnym do realizacji usług – na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów bhp itp. oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,

- wykonywanie usług, będących przedmiotem umowy, zgodnie ze specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac.

- Wykonawca wyznacza osobę koordynującą realizację umowy, w tym przyjmującą zgłoszenia, o których mowa w §2 ust.4, w osobie:

……………………………...............……., nr tel. ………...............………………..

- Zmiana osoby, o której mowa w ust.2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4

- Strony ustalają, że za wykonanie usług, będących przedmiotem umowy, przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie netto w wysokości ……….. zł/m2, które łącznie nie przekroczy kwoty .................................... zł netto (słownie: ...............................................................................................) oraz należny podatek VAT w wysokości ......................... zł, co stanowi brutto …………………………....... zł (słownie: ………………..……………………)

- Wykonawca oświadcza, że podane przez Zamawiającego ilości robót są szacunkowe i nie będzie rościł żądań finansowych w przypadku niewykorzystania ich w całości.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur przejściowych.

- Strony ustalają, że termin płatności wynosi do 21 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z zatwierdzonym obmiarem oraz podpisanym protokołem odbioru robót.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy nr ............................ .

- Faktury należy wystawiać na:

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280;

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru wykonanych usług będzie zakres przedmiotu zamówienia określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac, a Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru niezwłocznie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmuje naprawy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji w tym zakresie.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W razie nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu podmiotowi, a ich kosztem obciąży Wykonawcę niniejszej umowy.                     Do takiego zlecenia nie jest wymagane ponowne wezwanie Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia odbioru robót, również z terminem wykraczającym poza termin obowiązywania niniejszej umowy.

- Za dzień odbioru uznaje się dzień zgłoszenia robót do odbioru – jeżeli zostaną odebrane bez zastrzeżeń, w przypadku stwierdzenia wad, za dzień odbioru uznaje się dzień zgłoszenia robót, po ich usunięciu.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą zostać naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zaniechanie działań, o których mowa w § 2 ust.4 w wysokości ..... % wartości umowy brutto dziennie, licząc dzień wezwania, jako pierwszy.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości umowy brutto dziennie, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- każdorazowo za nie zatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na podstawie umowy                     o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ: kierowców pojazdów wykorzystywanych podczas prowadzonych prac remontowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami) – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów                          o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy                   w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej czynności wskazanych w SIWZ - kierowców pojazdów wykorzystywanych podczas prowadzonych prac remontowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami) – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- za nie przedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w punktach d i e w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia wezwania – w wysokości 2 000,00 zł, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane prace.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków,                   o których mowa w § 3 umowy uważa się, że występują okoliczności na podstawie, których Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, co winno nastąpić w terminie 7 dni od dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

§ 7

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom pod warunkami:

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy                                           o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

  - Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy                                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo oraz gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, po akceptacji projektu zmiany tej umowy lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub ich zmian, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

  - Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

§ 8

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT,

2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.).

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

4) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia                             i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek                    o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA		                     	              ZAMAWIAJĄCY