Załącznik nr 7 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007”

# Wykaz skrótów stosowanych w niniejszych Warunkach Technicznych.

| BDST | - | baza danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego u Zamawiającego, służąca do zarządzania PZGiK w Powiecie Gryfińskim |
| --- | --- | --- |
| EGiB | - | ewidencja gruntów i budynków określona w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| PGiK | - | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) |
| PODGiK | - | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie |
| PZGiK | - | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny |
| WT | - | niniejsze Warunki Techniczne |
| Wykonawca | - | podmiot realizujący prace objęte Warunkami Technicznymi |
| Zamawiający | - | Powiat Gryfiński |

I. Dane formalno-prawne

1. Przedmiot zamówienia:

„Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007”

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przetworzenie wybranych dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz zintegrowanie przetworzonych dokumentów z bazą danych prowadzoną w systemie EWID 2007.

2.	Zamawiający:

Zamawiający: Powiat Gryfiński- reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.

3.	Wykonawca:

Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

4.  Obowiązujące przepisy prawne:

4.1.	Ustawy i rozporządzenia:

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. z późn. zm.)

    - Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 04.03.2010r. (t. j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 76.poz. 489 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(t.j. Dz.U.2016.1506 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o zasobie narodowym.

    - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) zwane dalej rozporządzeniem o zasobie.

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001r. Nr 74, poz. 796).

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U.2016.113 z późn. zm.).

- Praca nie  podlega zgłoszeniu w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Gryfinie,

- Wielkość zamówienia:

6.1. 	Dokumenty zebrane są w teczki oraz segregatory i poukładane rocznikowo.

6.2. 	Do zeskanowania jest 96,5 metrów bieżących. Na jeden mb składa się około 5000 kart w tym 30 % kart z zapisem jednostronnym i około 1 % kart o formacie większym niż A3.

- Zakres prac

  - Skanowanie dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB:

    - Skanowaniu podlegają wszystkie dokumenty za wyjątkiem stron nie zawierających żadnej treści .

    - Dokumenty należy skanować w sposób zapewniający ich pełną czytelność, w  tym również w technice barwnej, jeżeli jest to istotne dla treści dokumentów.

    - Dokumenty o formacie większym niż A3  należy skanować tylko w zakresie treści istotnej.

    - Dopuszczone przez Zamawiającego formaty plików wyjściowych: TIFF, JPEG, PDF. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą formaty plików na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia w zależności od specyfiki dokumentu analogowego. Dokumenty wielostronicowe należy zapisać w jednym pliku.

    - Parametry skanowania i zapisu powinny być tak dobrane, aby plik wynikowy miał możliwie mały rozmiar przy zachowaniu czytelności kopii cyfrowej.

    - Utworzenie i przekazanie bazy dokumentów na nośniku zewnętrznym.

    - Uzupełnienie oraz ujednolicenie powiązanych słowników atrybutów w BDST tworzących relacje z przedmiotowymi rejestrami i podpięcie ich do dziennika dokumentów przychodzących.

    - Przepakowanie zeskanowanych materiałów w teczki kwasoodporne zgodnie z zasadami archiwizacji akt, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.

- Wymagania ogólne wykonania zamówienia

  - Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz niniejszymi warunkami technicznymi.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości wykonywanych prac w trakcie realizacji umowy, na dowolnych etapach technologicznych.

  - ETAP I

    - skanowanie dokumentów z lat 2015,2016 oraz I kwartału 2017 roku

    - Uzupełnienie oraz ujednolicenie powiązanych słowników atrybutów w BDST tworzących relacje z przedmiotowymi rejestrami i podpięcie ich do dziennika dokumentów przychodzących oraz dziennika zgłoszeń zmian

    - Przepakowanie zeskanowanych materiałów w teczki kwasoodporne zgodnie z zasadami archiwizacji akt, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie

  - ETAP II

    - skanowanie dokumentów z lat 2002 do 2013

    - Uzupełnienie oraz ujednolicenie powiązanych słowników atrybutów w BDST tworzących relacje z przedmiotowymi rejestrami i podpięcie ich do dziennika dokumentów przychodzących oraz dziennika zgłoszeń zmian

    - Przepakowanie zeskanowanych materiałów w teczki kwasoodporne zgodnie z zasadami archiwizacji akt, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.

  - ETAP III

    - skanowanie pozostałych dokumentów od założenia EGiB, na nośnik, chronologicznie wg lat i obrębów

    - Przepakowanie zeskanowanych materiałów w teczki kwasoodporne zgodnie z zasadami archiwizacji akt, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.

  - Zapis plików do bazy:

    - wszystkie dokumenty pochodzące z jednej zmiany muszą być podpięte pod dokumenty przychodzące , powiązane z ta zmianą;

    - zapis dokumentacji do bazy można przeprowadzić za pomocą stanowiska komputerowego udostępnionego przez zamawiającego lub inną metodą dającą gwarancję prawidłowej modyfikacji bazy po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym

8.7     System teleinformatyczny, w jakim Zamawiający prowadzi bazy danych to EWID2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 9.1. System ten jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer, opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości technicznych można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może ulec zmianie, w szczególności może zostać zaktualizowana w ramach posiadanej wersji lub podniesiona do wersji nowszych (kolejnych).

Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji na temat wykonania zlecenia można uzyskać od Geodety Powiatowego w Gryfinie – Pana Grzegorza Downara tel. 091 416 10 35 wew. 140 .

9.  Źródła danych  do wykonania zadania

9.1   Dokumentacja stanowiąca podstawę wpisów do Ewidencji Gruntów i Budynków przechowywana w PZGiK.

10.    Termin realizacji:

  - ETAP I – 50 dni od podpisania umowy

  - ETAP II- 110 dni od podpisania umowy

  - ETAP III – do 30 listopada 2017

11 .  Dokumentacja wynikowa

Przekazanie wyników przedmiotowego zlecenia

- Zamawiający przeprowadzi odbiór przedmiotu zamówienia poprzez kontrolę kompletności i jakości zeskanowanych dokumentów, właściwego ich zapisu do bazy oraz możliwości ich wyszukiwania po wszystkich dostępnych kryteriach;

- Wykonawca dodatkowo przekaże pliki rastrowe opracowanych dokumentów na nośniku zewnętrznym, zhierarchizowane wg gmin, miast, obrębów, lat, numerów zmian;

- Wykonawca udziela minimum 2 – letniej gwarancji na przedmiot zamówienia , licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

12 . 	Ustalenia dodatkowe

- skanowanie będzie odbywać poza siedzibą Zamawiającego;

- dokumenty będą udostępniane protokolarnie z określeniem ich stanu faktycznego;

- wielkość porcji przekazanej dokumentacji będzie każdorazowo uzgadniana między zamawiającym i wykonawcą;

- pobieranie i zwrot dokumentów nie powinno w nadmiernym stopniu zakłócać pracy Zamawiającego;

- dokumenty i informacje uzyskane od zleceniodawcy nie mogą być udostępniane osobom trzecim pod rygorem naliczenia opłat przewidzianych w Rozporządzeniu o wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 17 maja 1989r.  Dz.U.2016.1629 t.j.

- po zakończeniu prac wykonawca protokolarnie zniszczy wszystkie posiadane kopie udostępnionych materiałów oraz usunie wszystkie uzyskane informacje z nośników informatycznych.

Gryfino, dnia ............................2017r .