UMOWA Nr   ...../ZD/17

zawarta w dniu ..................2017 roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 		- Starosta

2. Jerzy Miler 			- Wicestarosta

zwanym  dalej  Zamawiającym,

a

...................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.            z 2017r., poz. 1579  z późn.zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonywanie usług zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino w sezonie zimowym 2017/2018, w zakresie odśnieżania i posypywania nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych”.

- Przedmiot umowy obejmuje zakres obowiązków i czynności szczegółowo opisany w SIWZ, ofercie wykonawcy oraz niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

a) odśnieżanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych;

b) likwidację śliskości na chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-jezdnych;

c) zapewnienie siły roboczej zapewniającej właściwe wykonywanie usług,

d) zakup i przygotowanie we własnym zakresie mieszanki piaskowo-solnej.

- W sytuacji wyłączenia części chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo–jezdnych z zakresu odśnieżania lub usuwania śliskości Zamawiający, o tym fakcie, powiadomi wykonawcę pisemnie.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu                 o ofertę Wykonawcy wg poniższych stawek netto (bez podatku VAT):

a) likwidacja śliskości nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych mieszanką piasek-sól (3:1) -  .......... zł/m2;

d) odśnieżanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych                                                           -  .......... zł/m2;

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przekroczy kwoty ................. zł brutto,                    tj.                   z podatkiem VAT (słownie: ........................ złotych).

- Zamawiający, w miesiącach od grudnia do marca, płacić będzie Wykonawcy za gotowość                 w wysokości …………..zł brutto miesięcznie, tj. …... zł/m-c (słownie: ........................ złotych). Gotowość za niepełny miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania umowy.

- Do stawek wskazanych w ust. 1, zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług – PKWiU obowiązującą na dzień powstania zobowiązania.

- Wynagrodzenie miesięczne będzie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe wskazane  w ust. 1 oraz ilości rzeczywiście wykonanych usług. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą  podlegały zmianom ani waloryzacji,  natomiast wynagrodzenie brutto podlega zmianie tylko w przypadku  zmiany wysokości  podatku VAT  zaistniałej po dacie zawarcia niniejszej umowy lub zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Wykonawca oświadcza, że informacje określające przedmiot zamówienia zawarte w zaproszeniu ofertowym są kompletne  i w pełni wystarczające do wykonania zamówienia.

§ 3

Strony ustalają, że Wykonawca przedmiot zamówienia wykonywać będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2018r.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 rozliczane będzie miesięcznie na podstawie faktur VAT, do których Wykonawca załączy kopie kart drogowych oraz zestawienie wykonanych usług, zatwierdzone przez Zamawiającego. Dokumenty te zawierać będą pisemną informację o liczbie godzin świadczenia usługi w danym miesiącu.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podane ilości są szacunkowe i nie będzie rościć żądań finansowych w przypadku braku ich realizacji w całości.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać miesięczne wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy nr .................., w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Fakturę należy wystawiać na:

dane nabywcy: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP  858-15-63-280,

dane odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

§ 5

- Wykonawca wykonywać będzie usługi, o których mowa w § 1 wg zgłoszeń i poleceń telefonicznych Zamawiającego, w których będzie określony zakres i termin rozpoczęcia wykonania usług.

- Nad prawidłową realizacją usług będzie sprawował nadzór:

ze strony Wykonawcy: .........................tel. ........., ze strony Zamawiającego: Pan Zdzisław Skrycki tel.kom. 601-086-721 i Paweł Nycz tel. (91) 404 50 00 wew. 247.

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się              o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 6

W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wobec osób trzecich wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego z przepisami bhp, a także nieprawidłowego zabezpieczenia sprzętu, narzędzi.

§ 7

  - Materiał i sprzęt wykorzystywany do zimowego utrzymania zapewnia Wykonawca.

  - Miejsce składowania materiału zapewnia Wykonawca.

  - Wykonawca oświadcza, że materiał który zakupi spełnia wszelkie prawem przewidziane normy techniczne umożliwiające zastosowanie materiału do wykonania zamówienia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy realizujący przedmiot umowy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników realizujących przedmiot umowy oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§9

- Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za każdy odrębnie stwierdzony fakt niewykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie z Umową, w tym:

    - za nieprzystąpienie do realizacji prac, pomimo polecenia, o którym mowa w § 5 ust.1, w wysokości.......... % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

    - za niezapewnienie ciągłego kontaktu z osobą nadzorującą realizację prac ze strony Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

    - za niewykonanie części zleconego zakresu prac, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

    - za wykonywanie prac niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym wykonywanie prac niezgodnie z przyjętym standardem utrzymania, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

    - za niezapewnienie właściwej siły roboczej do realizacji prac, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

    - za niezapewnienie właściwego materiału do likwidacji śliskości, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

    - za inne okoliczności, które wystąpią z winy Wykonawcy, a będą mieć bezpośredni wpływ na prawidłowość wykonania usługi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.

- przy czym kary umowne z tytułów wskazanych wyżej za naruszenia, które wystąpiły w ciągu jednej doby nie mogą przekroczyć 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § ust. 2.

- Fakt niewykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie z Umową powinien być potwierdzony pisemną notatką podpisaną ze strony Zamawiającego przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 2                i przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku odmowy podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela, Zamawiający jest uprawniony do odnotowania tego faktu samodzielnie lub wspólnie z przybranym do tego świadkiem.

- W przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy przez Wykonawcę lub wystąpienia opóźnień w realizacji albo nieprawidłowego i niestarannego wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania na piśmie ze strony Zamawiającego, wyznaczającego dodatkowy odpowiedni termin do prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, a oprócz tego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni                      od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku wyczerpania środków przewidzianych w § 2 ust. 2 na realizację danego zadania umowa wygasa.

§ 10

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą 
w następujących przypadkach:

a. w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz 
z uprawnieniem do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia umownego;
b. zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego :

 przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania
zamówień/usług dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- skrócenia terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 2 ust.2,  przed upływem terminu określonego w § 3;

d. zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
e. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił
wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Strony uzgadniają, że wyłączona jest możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niemożność świadczenia z powodu wystąpienia zimowych zjawisk atmosferycznych.

f. zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:

 wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
 modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy ;
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§ 11

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

§ 12

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:			                     	              ZAMAWIAJĄCY: