Załącznik Nr 6a

do SIWZ na wycinkę i podcinkę drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew;

77 21 15 00 – 7  - Usługi pielęgnacji drzew;

77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew

- Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wycinką i podcinką drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego z wycinki drewna.

- Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach                         we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku problemów ze zlokalizowaniem drzew w terenie, szczegółowych informacji                  w tym zakresie udziela:

Zdzisław Skrycki (tel. 914045000 w.216, tel. kom. 601086721)

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew                              po podpisaniu umowy przez strony.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Koszty związane z: oznakowaniem i ustawieniem oznakowania w związku z zajęciem pasa drogowego, uzgodnieniami i wyłączeniem linii napowietrznych niezbędnych do realizacji zamówienia, Wykonawca wkalkuluje w cenę ofertową za wycinkę drzew.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem ogrodzeń, budynków, samochodów, itp. W przypadku ewentualnych zniszczeń szkodę ponosi Wykonawca.

II.	Opis sposobu realizacji prac

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robót na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   wycięcie drzewa oraz sfrezowanie do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu,

-   pocięcie pni na odcinki umożliwiające ręczny załadunek i transport drewna,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt, dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki,

Roboty związane z podcięciem konarów, odrostów i gałęzi drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robot na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   podcięcie konarów i gałęzi suchych, uszkodzonych, niebezpiecznie pochylonych, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt, dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki.

Technika wykonywania podcinki drzew:

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Podcięcie konarów drzew w pasie drogowym ma na celu:

- usunięcie w całości gałęzi suchych, obumierających i opanowanych przez choroby i szkodniki,

- skrócenie gałęzi niebezpiecznych, które grożą rozłamaniem i są niebezpieczne dla otoczenia / dotyczy to koron źle uformowanych /

- obcięcie gałęzi niebezpiecznie pochylonych nad drogą, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-  obcięcie gałęzi i konarów, w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Podczas podcinki drzew należy starać się zachować pokrój drzewa charakterystyczny dla danego gatunku oraz dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony, do przywrócenia symetryczności korony i poprawienia statyki drzewa.

Należy unikać niepotrzebnych zranień drzew. Większe gałęzie należy usuwać odcinkami, ciężkie części usuwanych konarów spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie.

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest zakupić i dostarczyć sadzonki drzew we własnym zakresie i na własny koszt.

Nasadzenia należy zabezpieczyć trzema palikami drewnianymi, przymocowanymi taśmą do posadzonego drzewka. Paliki winny być drewniane, okorowane i impregnowane o średnicy min. Ø50, o długości umożliwiającej wkopanie na 30cm w grunt i wysokości zapewniającej stabilność drzewka.

Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w okresie min. 6-u miesięcy od dnia odbioru prac. Poprzez utrzymanie rozumieć należy podlewanie zapewniające właściwy rozwój rośliny, wymianę sadzonki na nową w przypadku jej uschnięcia.

- Wykazy – asortyment robót

Tab. 1. Wycinka drzew

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP1361Z Daleszewo – Czepino (ul. Szkolna w Żabnicy) | 1szt. świerk pospolity |
|  |  | 4 szt. robinii akacjowej |
|  |  | 14szt. lipy drobnolistnej |
| 2 | DP1548Z Radziszewo – Gardno odc. Gardno – Wysoka Gryfińska | 9 szt. topoli kanadyjskiej |
| 3 | DP1492Z ul. Sprzymierzonych w Gryfinie | 1 szt. głogu jednoszyjkowego |
| 4 | DP1356Z Gryfino – Linie (ul. Armii Krajowej w Gryfinie) | 1 szt. gruszy pospolitej |
| 5 | DP1475Z ul. Flisacza w Gryfinie | 1 szt. jabłoni domowej |
|  |  | 3 szt. jesiona wyniosłego |
| 6 | DP1363Z Steklno – Widuchowa w Steklnie | 2 szt. lipy drobnolistnej |
|  |  | 1 szt. klonu zwyczajnego |
| 7 | DP1383Z Krzywin – Rynica w m. Krzywin. | 1 szt. topola kanadyjska |

Tab. 2. Podcinka drzew

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP 1369Z Krzypnica – Krajnik | m. Krajnik (23 szt.) |
| 2 | DP 1353Z Stare Czarnowo – Dobropole Gryf. – Kołowo | odc. DW120 – Dobropole Gryf. – Kołowo /granica lasu/ (144 szt.) |
| 3 | DP 1363Z Steklno – Widuchowa | m. Steklno (24 szt.) |
| 4 | DP 1365Z Chwarstnica – Chwarstnica PKP | Chwarstnica, ul. Sportowa (13 szt.) |
| 5 | DP 1360Z Steklno – Babinek | odc. Włodkowice – Zaborze – Babinek (34 szt.) |
| 6 | DP 1356Z Gryfino – Linie | odcinek Dołgie – Sobiemyśl /aleja dębów/ (74 szt.) |
| 7 |  | od przejazdu kolejowego ul. Armii Krajowej do ul. Reymonta (strona prawa, 244mb i 5mb szerokości od obrzeża chodnika) zakres: podcinka drzew, wycinka krzaków i samosiejek drzew, na które nie jest wymagana zgoda na usunięcie) |
| 8 |  | od ronda przy ul. Armii Krajowej do ul. Reymonta (strona lewa, 175mb i 5mb szerokości od obrzeża chodnika) zakres: podcinka drzew, wycinka krzaków i samosiejek drzew, na które nie jest wymagana zgoda na usunięcie) |

Tab. 3. Nasadzenia

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP1361Z Daleszewo – Czepino | 28 szt. lipy drobnolistnej o min. obwodzie na 100 cm 10-14cm w działce 64 obręb Czepino |
| 2 | DP1357Z Daleszewo – Chlebowo (odc. Daleszewo – Stare Brynki) | 19 szt. lipy drobnolistnej o min. obwodzie na 100 cm 10-12cm w działce 308 obręb Daleszewo lub w działce 22 obręb Stare Brynki do 31.03.2018 |
| 3 | DP1356Z Gryfino – Linie (ul. Armii Krajowej w Gryfinie) | 52szt. głóg śliwolistny lub głóg dwuszyjkowy o min obwodzie na 100 cm 10-12cm w działce 380 Gryfino –ul.Armii Krajowej do 31.03.2018r. |
| 4 | DP1356Z Gryfino – Linie (odc. Dołgie – Sobiemyśl) | 4 szt. lipy drobnolistnej o min. obwodzie na 100 cm 10-12cm w działce 24/1 obręb Sobiemyśl do 31.03.2018r. |
| 5 | DP1548Z Radziszewo – Gardno odc. Gardno – Wysoka Gryfińska | 9 szt. lipa drobnolistna o min obwodzie na 100 cm 10-12cm w działce 53/1 obręb Wysoka Gryfińska do 30.11.2018r. |