Załącznik Nr 7b

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 78.081 m2 oraz odrosty z 490 szt. drzew – lip , polegające na:

a) mechanicznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach  o szerokości min. 1,0 – 3,0 m,  przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 78.081 m2 krzaków oraz odrosty z 490 szt. drzew – lip na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

wycinka i uprzątnięcie terenu - od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2019 r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wycinką krzaków w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi, przebieg | Kilometraż | Szerokość wycinki | Powierzchnia wycinki (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1384Z Strzeszów - Grzybno | 0+098÷4+553 | 3,00 | 8.328 |
| 2. | 1387Z Chojna - Nawodna | 0+010÷2+284 | 3,00 | 7.131 |
| 3. | 1375Z Swobnica – Dłusko Gryf. | 0+000÷2+985 | 3,00 | 9.957 |
| 4. | 1407Z Dobropole - Tchórzno | 0+012÷2+512 | 3,00 | 4.974 |
| 5. | 1374Z Chojna - Rurka | 0+059÷3+501 | 3,00 | 9.759 |
| 6. | 1374Z Baniewice - Swobnica | 0+140÷4+216 | 3,00 | 11.904 |
| 7. | 1372Z Lubanowo - Kunowo | 0+481÷7+382 | 2,00 | 3.078 |
| 8. | 1373Z Kunowo - Banie | 0+027÷4+242 | 3,00 | 1.872 |
| 9. | 1387Z Lisie Pole - Nawodna | 0+007÷2+738 | 3,00 | 4.776 |
| 10. | 1398Z Godków Osiedle - Jelenin | 0+032÷2+947 | 2,00 | 3.358 |
| 11. | 1401Z Chojna – Brwice wycinka odrostów wokół pni drzew (lipa) – 490 szt. | 0+010÷3+284 | 2,00 | 980 |
| 12. | 1549Z Piaseczno - Rów | 0+004÷3+313 | 3,00 | 11.964 |
|  |  |  | Razem: | 78.081 |