UMOWA  Nr ...../ZD/19

zawarta w dniu                     2019 roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 		- Starosta

2. Ewa Dudar 			- Wicestarosta

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1986  z późn.zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, zadanie Nr ...., gminy: ............................., zgodnie z załączonym asortymentem robót określonym w wycenionej przez Wykonawcę ofercie przetargowej, która stanowi integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy, będzie dysponować sprzętem do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego przystąpi do robót.

- Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, tj. do dnia  ................... 2020 r.

§ 2

  - Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonywanie robót na zlecenie Zamawiającego i zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu                            o obowiązujące w tym zakresie specyfikacje techniczne,

- Wykonywanie robót interwencyjnych związanych z utrzymaniem dróg, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż dwie godziny od zgłoszenia, niezależnie od dnia (roboczy, święta), w którym Zamawiający dokonał zlecenia,

- Właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów bhp itp. oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,

- Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót, w przypadku gdy jest to konieczne,

- Prowadzenie księgi obmiarów wykonanych robót oraz każdorazowe załączanie do faktur zatwierdzonych obmiarów,

- Wyposażenie pracowników w odzież ochronną koloru pomarańczowego, a w przypadku pojazdów pracujących na drodze – w żółte światła błyskowe.

- Przechowywanie w strzeżonym i zabezpieczonym miejscu zakupionych przez Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń ruchu drogowego,

- Składowanie w wydzielonym i strzeżonym miejscu materiałów rozbiórkowych pochodzących z dróg, nie nadających się do dalszego wykorzystania;

- Transport odzyskanych metalowych surowców wtórnych do najbliższego punktu skupu złomu.

  - Osobą uprawnioną do bezpośrednich kontaktów ze strony Wykonawcy będzie ...................................... tel. ..... Po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie z tel. ...................... będzie miał zastosowanie § 6 ust. 1 lit. a). W przypadku niemożności odebrania telefonu,  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie oddzwonić.

  - Zmiana osoby, o której mowa w ust.11 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

- Osobą nadzorującą prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:

.................................., nr tel. (091) 404 50 00 wew. ......, kom. ..........................

- Do podstawowych obowiązków osoby nadzorującej należy:

- określanie zakresu robót oraz nadzorowanie prawidłowości wypełniania zapisów umowy przez Wykonawcę,

- prowadzenie dziennika czynności i każdorazowe notowanie przekazanych zleceń dla Wykonawcy,

- przeprowadzenie czynności odbioru wykonanych robót.

- ustalenie terminu gwarancji na wybrane prace i dokonanie odbiorów pogwarancyjnych.

§ 4

1.  Strony ustalają, że  za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie                     z   ofertą przetargową z dnia ..............2019r. w kwocie netto ................... zł (słownie: ....................  zł), VAT ............... zł (słownie: ............................... zł)  i nie przekroczy brutto w wysokości .................. zł (słownie: .................. zł).

- Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT  cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. Zmiana ta zostanie wprowadzona w formie aneksu.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podane w formularzu oferty ilości robót są szacunkowe i nie będzie zgłaszał roszczeń o zapłatę wynagrodzenia do wysokości wskazanej w ust. 1.

- Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania robót na podstawie tzw. faktur przejściowych., zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robót, jednak w okresie nie krótszym niż jednomiesięczny.

- Strony ustalają, że termin płatności wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru robót z obmiarem i dokumentacją fotograficzną na nośnikach elektronicznych.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy Nr ........................................   Za datę zapłaty Strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- Zmiana rachunku bankowego może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy                          o podwykonawstwo.

- Dane Zamawiającego w celu prawidłowego wystawienia Faktury przez Wykonawcę:

dane nabywcy : Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280;

dane odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą prace wykonane w okresie nie dłuższym niż               30 dni przed dniem odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac,            z  uwzględnieniem terminu o którym mowa w ust. 1, a Zamawiający przystąpi do odbioru niezwłocznie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu

wyznacza termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmuje naprawy,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na  koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,

c)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do 50% wynagrodzenia umownego brutto.

- W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego (zgodnie z ust. 3 lit. a) Zamawiający bez potrzeby dodatkowego wezwania może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich kosztem obciąży Wykonawcę niniejszej umowy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i żądania wyznaczenia  terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Wykonawcy udziela Zamawiającemu 6-miesięcznej gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru robót.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania w zakresie należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy będą kary umowne, które mogą zostać naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zaniechanie działań, o których mowa w § 2 ust.2 w wysokości ..... % wartości umowy brutto dziennie, licząc dzień wezwania, jako pierwszy.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości umowy brutto dziennie, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- każdorazowo za nie zatrudnienie przez Wykonawcę osób wykonujących na podstawie umowy                     o pracę czynności wskazanych w SIWZ, tj.: pracownika fizycznego wykonującego prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni z kostki brukowej i  nawierzchni bitumicznej – 1 osoba, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy – w wysokości 100,00 zł za jednego pracownika, za każdy dzień, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ, tj.: pracownika fizycznego wykonującego prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni z kostki brukowej i  nawierzchni bitumicznej – 1 osoba, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy –  w wysokości 100,00 zł za jednego pracownika, za każdy dzień, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- za nie przedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w punktach d i e w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia wezwania – w wysokości 2 000,00 zł, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 1.000,00 zł za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu określonego w §7 umowy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub  jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną do akceptacji kopię umowy, lub jego zmianę,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000 zł za każdorazowy brak zmiany, o której mowa w § 7 ust.1,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane prace.

- Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę do żądania kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków,                    o których mowa w § 2 umowy uważa się, że występują okoliczności na podstawie, których Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, co winno nastąpić w terminie 7 dni od dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

§ 7

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom pod warunkami:

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie             o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

  - Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo oraz gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, po akceptacji projektu zmiany tej umowy lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub ich zmian, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

  - Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres umowy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji  przedmiotu niniejszej umowy na kwotę minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 9

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT,

2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.).

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

4) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem niniejszej umowy przesłane                    w formie pisemnie na adres wskazany w umowie będą uznane za skutecznie doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia      w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

      - Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: iod@gryfino.powiat.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia                 i wykonywania niniejszej umowy,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania                          o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

7. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

### WYKONAWCA		                     	              ZAMAWIAJĄCY