Załącznik Nr 7a

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 31.908,0 m2, polegające na:

a) mechanicznym lub ręcznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach, o szerokości min. 2,0 - 3,0 m, przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 31.908,0 m2 krzaków na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

wycinka i uprzątnięcie terenu - od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2020 r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wycinką krzaków w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość wycinki [m] | Powierzchnia wycinki [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1351Z | Gardno – gr. powiatu /Drzenin -gr. powiatu | 2,0 | 4 610,0 |
| 2 | 1352Z | Szczecin - Śmierdnica | 2,0 | 7 686,0 |
| 3 | 1353Z | Dobropole – Stare Czarnowo | 2,0 | 7 828,0 |
| 4 | 1363Z | Steklno - Marwice | 2,0 | 4 310,0 |
| 5 | 1364Z | Drzenin – Chwarstnica | 2,0 | 6 300,0 |
| 6 | 1383Z | Krzywin – Rynica | 2,0 | 1 174,0 |
| Ogółem |  |  |  | 31 908,0 |