# .....................................

# Zamawiający:

(pieczęć Wykonawcy)

POWIAT GRYFIŃSKI

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 GRYFINO

## FORMULARZ OFERTOWY

A. WYKONAWCA

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

2. Określenie Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

3. Adres:

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

5. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: a) faks, telefon

b) e-mail

c) adres do korespondencji, (jeżeli inny niż adres siedziby):

6. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w…………………………

B. OFERTA

- Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składam swoją ofertę na zadanie pn.:

„Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego”

Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia:

……....................................................................... zł brutto (słownie:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………w tym podatek VAT (……….%)

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- etap I – inwentaryzacja osnów na terenie 4 północnych gmin do 27.05.2020 r. - 25% wartości zamówienia,

- etap II – inwentaryzacja osnów na terenie 5 południowych gmin do 26.08.2020 r. - 40% wartości zamówienia,

- etap III – sporządzenie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej do 26.11.2020 r - 35% wartości zamówienia.

3.   Warunki płatności: zgodne ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ.

- Gwarancja: udzielam  .……… - letniej gwarancji (od 2 do 5) na wykonane usługi, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

5. Oświadczam, iż przeznaczam do wykonania zamówienia: ………………… osób (od 1 do 4) spełniających łącznie następujące warunki:

  - jest zatrudniona u Wykonawcy na umowę o pracę od minimum 1 roku (warunek zostanie spełniony także w przypadku, gdy jest to właściciel lub współwłaściciel firmy)

  - wykonywała prace polegające na inwentaryzacji osnów wysokościowych, opracowywała projekt założenia bądź uzupełnienia wysokościowych osnów szczegółowych lub brała udział w pomiarach i wyrównaniu szczegółowych osnów wysokościowych.

| Lp. | Imię i nazwisko | Zatrudnienie na umowę o pracę w latach | Nazwa powiatu i nr KERG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

C. OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i na ich podstawie uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego zamówienia oraz wzoru umowy nie wnoszę uwag.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

Jestem małym / średnim / dużym przedsiębiorstwem*.

*niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)

1.

2.

3.

4.

| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |