Załącznik Nr 7a

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 43 887,0 m2, polegające na:

a) mechanicznym lub ręcznym usunięciu krzaków i odrostów drzew w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach, o szerokości min. 2,0 - 3,0 m, przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 43 887,0 m2 krzaków na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków i odrostów drzew w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

wycinka i uprzątnięcie terenu - od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2021 r.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wycinką krzaków w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi/odcinek drogi |  |  |  |  |  | Szerokość wycinki (m) | Powierzchnia wycinki (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1350Z | Szczecin - Żelisławiec/Żelisławiec - Binowo |  |  |  |  |  | 2,5 | 9215,0 |
| 2 | 1357Z | Daleszewo - Chlebowo |  |  |  |  |  | 2,0 | 2420,0 |
| 3 | 1360Z | Steklno - Babinek |  |  |  |  |  | 2,0 | 3130,0 |
| 4 | 1361Z | Daleszewo - Czepino |  |  |  |  |  | 2,0 | 3342,0 |
| 5 | 1363Z | Steklno - Widuchowa/Steklno - Marwice |  |  |  |  |  | 2,0 | 3082,0 |
| 6 | 1381Z | Widuchowa - Lubanowo |  |  |  |  |  | 2,0 | 12020,0 |
| 7 | 1548Z | Radziszewo - Gardno |  |  |  |  |  | 2,0 | 8448,0 |
| 8 | 1474Z, 1479Z, 1478Z | ul. Fabryczna, ul. Łączna, ul. Flisacza |  |  |  |  |  | 2,0 | 2230,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  | 43887,0 |